工程造价专业高级级专业技术职务任职资格考试大纲

（2015年修订）

第一章 考试说明

一、考试目的

工程造价专业技术资格考试是以工程造价专业技术为基础，考核和评定工程造价技术人员能力和水平的一种考试，目的是为了建立起更加公正、合理的专业技术人才评价机制，造就懂管理、懂技术、懂法规，综合素质较高的专业人才队伍。

二、考试性质

工程造价专业技术资格考试属于湖南省人力资源和社会保障部门设定的专业技术资格考试，凡考试合格者可参加相应专业技术职务任职资格评审。

三、考试方式

工程造价专业技术资格考试采取开卷，纸笔作答方式进行，考试设专业知识、法律法规及技术标准、专业实务三个科目，三科考试合并进行，考试时间为180分钟，专业知识满分50分，法律法规及技术标准满分20分，该两科题型均为单选题和多选题；专业实务满分50分，题型为主观性题（可以是问答题、计算题、论述题或案例分析题）。

四、考试组织

考试在湖南省人力资源和社会保障厅指导下，由省住房和城乡建设厅负责组织，具体考试考务工作委托湖南省建设人力资源协会负责。

第二章  专业知识

一、工业与民用建筑工程的分类及应用

1.工业建筑分类

2.民用建筑分类

二、民用建筑构造

1.地基

2.基础

3.墙

4.楼板与地面

5.阳台与雨篷

6.楼梯

7.门与窗

8.屋顶

9.变形缝

10.装饰构造

三、工业建筑构造

1.单层厂房的结构组成

2.单层厂房承重结构构造

四、道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造

1.道路工程

2.桥梁工程

3.涵洞工程

五、地下工程的分类、组成及构造

1.地下工程的分类

2.主要地下工程组成及构造

六、工程材料

1.建筑钢材

2.木材

3.气硬性胶凝材料

4.水泥

5.混凝土

6.砌筑材料

7.装饰材料

8.防水材料

9.功能材料

七、工程施工技术

1.建筑工程施工技术

（1）土石方工程

（2）地基与基础工程

（3）建筑工程主体结构施工技术

（4）建筑装饰装修工程施工技术

（5）建筑工程防水工程施工技术

2.道路、桥梁与涵洞工程施工技术

（1）道路工程施工技术

（2）桥梁工程施工技术

（3）涵洞工程施工技术

3.地下工程施工技术

（1）建筑工程深基坑施工技术

（2）地下连续墙施工技术

（3）隧道工程施工技术

（4）地下工程特殊施工技术

（5）常见工程地质问题及处理方法

八、工程经济

1.资金的时间价值及其计算

（1）现金流量和资金的时间价值

（2）等值计算

2.投资方案经济效果评价指标

（1）经济效果评价的内容及指标体系

（2）经济效果评价方法

（3）不确定性分析与风险分析

3.价值工程

（1）价值工程的基本原理和工作程序

（2）价值工程方法

4.工程项目投融资

（1）工程项目资金来源

（2）工程项目融资的程序和方式

（3）与工程项目有关的税收及保险规定

5.建设项目经济评价

（1）财务经济评价

（2）国民经济评价

九、工程项目管理

1.工程项目的组成、分类及程序

2.工程项目管理的类型、任务及相关制度

3.工程项目的组织、计划于控制

4.流水施工组织方法、网络计划技术

5.工程项目风险管理

十、工程建设全过程造价管理

1.决策阶段造价管理

（1）工程项目的策划及经济评价

（2）可行性研究报告作用、主要内容及审批程序

（3）投资估算编制内容及方法

2.设计阶段造价管理

（1）限额设计

（2）设计方案的评价与优化

（3）设计概算的编制与审查

（4）施工图预算的编制与审查

3.发承包阶段造价管理

（1）发承包方式与招标文件的编制

（2）建设工程招标控制价的编制与备案

（3）施工投标报价的编制与策略

（4）施工评标与授标

（5）工程总承包和国际工程合同价款的约定

4.施工阶段造价管理

（1）资金使用计划的编制

（2）施工成本管理

（3）合同价款调整

（4）工程计量与合同价款结算

5.竣工决算的编制和质量保证金的处理

（1）建设项目竣工验收的方式、依据和程序

（2）竣工决算的作用、内容和编制

（3）质量保证金的使用及返还

十一、建设工程计价依据

1.工程定额的分类、特点和作用

2.建筑安装工程消耗量定额的编制方法

3.建安工程施工企业消耗量定额的编制方法

4.建筑安装工程单价的确定

（1）建筑安装工程人工、材料、机械台班单价的组成及其确定方法

（2）建筑安装工程分项工程单价的组成及其确定方法

5.工程计价定额

（1）预算定额及其基价编制

（2）概算定额组成及其基价编制

（3）概算指标及其编制

（4）投资估算指标及其编制

6.工程造价信息

（1）工程造价信息的内容

（2）工程造价资料的积累和运用

（3）工程造价指数的编制和管理

十二、工程量清单的编制

1.工程量清单的组成及要求

（1）工程量清单概念及其组成

（2）工程量清单格式要求与项目设置规则

2.建筑面积计算

（1）建筑面积的概念与作用

（2）计算建筑面积的项目与计算方法

（3）建筑物不计算建筑面积项目

3.建筑安装工程工程量清单的编制

（1）建筑安装工程分部分项工程工程量清单的编制与审查

（2）建筑安装工程施工措施项目工程量清单的编制与审查

（3）建筑安装工程费用项目工程量清单的编制与审查

十三、工程量清单计价

（一）工程造价的构成（以《建筑安装工程费用项目构成》为重点）

1、我国建设项目费用构成，建筑安装工程费用的基本构成划分与计算方法

（1）建筑安装工程费按照费用构成要素划分由人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成

（2）建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成

2、人工费、材料费、机械费、设备及工器具购置费的单价组成与计算

3、分部分项工程费、措施项目费、其他费用、规费和税金的组成与计算

4、建设项目预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金的内容和计算

（二）建筑安装工程工程量清单计价文件的编制程序与编制方法

1.建筑安装工程工程量清单计价文件的组成、编制程序与审查

2.建筑安装工程分部分项工程量清单项目的组合，工程量清单项目工、料、机分析表、综合单价分析表的编制与审查

3.建筑安装工程施工措施工程量清单项目的组合，工程量清单项目工、料、机分析表、综合单价（费用）分析表编制与审查

4.建筑安装工程工程量清单项目计价表的组成、编制与审查

5.建筑安装工程费用项目工程量清单清单计价文件的组成、编制与审查

第三章  法律法规及技术标准

一、法律法规部分

1、中华人民共和国建筑法（法律）

（1）总则

（2）建筑许可（建筑工程施工许可与从业资格）

（3）建筑工程发包与承包

（4）建筑安全生产管理

（5）建筑工程质量管理

（6）法律责任

2、中华人民共和国招标投标法（法律）及其实施条例（法规）

（1）总则

（2）招标、投标

（3）开标、评标和中标

（4）投诉与处理、监督管理

（5）法律责任

3、中华人民共和国合同法（法律）及其司法解释（最高人民法院）

（1）总则

（2）合同的订立

（3）合同的效力

（4）合同的履行、变更和转让

（5）合同的权利义务终止

（6）违约责任

（7）建设工程合同

4、建设工程安全生产管理条例（法规）

（1）总则

（2）建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位的安全生产责任

（3）法律责任

5、建设工程质量管理条例（法规）

（1）总则

（2）建设单位、施工单位与勘察、设计单位的质量责任和义务

（3）建设工程质量保修

（4）法律责任

6、建设工程价款结算暂行办法与湖南省建设工程造价管理办法（法规）

（1）建设工程造价管理

（2）建设工程计价文件编制

（3）建设工程合同价款确定

（4）建设工程价款结算

7、建筑工程施工发包与承包计价管理办法（法规）

（1）编制工程量清单、最高投标限价、招标标底、投标报价

（2）办理工程结算

（3）签订和调整合同价款

8、湖南省建筑工程材料预算价格编制与管理办法（法规）

（1）材料、工程设备预算价格的构成与计算

（2）使用国有资金投资建设工程的材料价格管理

二、技术标准

1、建设工程工程量清单计价规范

（1）总则、术语与一般规定

（2）工程量清单编制

（3）招标控制价

（4）投标报价

（5）合同价款约定

（6）工程计量

（7）合同价款调整

（8）竣工结算与支付

（9）合同解除的价款结算与支付

（10）合同价款争议的解决

（11）工程造价鉴定工程计价资料与档案

（12）工程计价表格

2、建筑安装工程费用项目构成

（1）建筑安装工程费用项目组成（按费用构成要素划分）

（2）建筑安装工程费用项目组成（按造价形成划分）

（3）建筑安装工程计价程序

（4）建筑安装工程费用计算方法

第四章  专业实务

一、建筑安装工程消耗量标准的应用

1、 建筑安装工程消耗量标准的基本形式与内容组成

2、 建筑安装工程消耗量标准的应用方法

3、 建筑安装工程消耗量标准分项工程单价的确定方法

二、建筑安装工程计价与应用

1、建筑安装工程工程量清单编制

2、建筑安装工程工程量清单计价

3、建设项目投资估算、设计概算、竣工结算编制与应用

三、建筑安装工程工程量计算与审核

1、建筑面积的计算

2、建筑工程分部分项工程量的计算和审核

3、装饰工程分部分项工程量的计算和审核

4、安装工程分部分项工程量的计算和审核

5、施工措施费的计算与审核

四、建筑项目经济评价

1、建设项目财务评价和国民经济评价计算与分析

2、财务报表的编制方法与步骤（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等）与建设项目财务指标的计算和分析

3、不确定性分析（盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析）计算与应用

五、工程设计、施工的技术经济分析

1、价值工程在建设工程设计、施工中与技改项目中的应用

2、生命周期理论在方案评价中的应用（建筑设备选择、更新方案）

3、运用施工组织设计和工程网络计划技术调整与优化项目费用

六、建设工程设计、施工招投标管理

1、建设工程设计、施工招投标的程序与应用

2、建设工程招标控制价编制的管理与应用

3、招投标过程中施工企业的投标策略、投标技巧的选择和运用

4、建设工程施工招投标中评标、定标以及应用

七、建设工程合同管理与竣工结算

1、建设工程施工合同文件的组成、主要条款内容

（1）合同价款的确定原则与因素分析

（2）合同价款的调整原则、方法与应用

2、建设工程索赔内容、原则、索赔成立的条件以及基本程序，建设工程索赔的计算和应用

3、建筑安装工程工程价款的支付与结算办法

4、工程预付款、保留金和起扣量、保修金的计算和应用

八、网络信息技术应用和国外工程造价管理

1、网络信息技术在工程造价领域中的应用

2、FIDIC等合同条件下的工程价款的支付及结算方法

第五章  附则

一、考试内容及权重

1、《专业知识》科目考试内容及权重分配见表一

表一  《专业知识》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业与民用建筑工程的分类及应用 | 5 |
| 2 | 民用建筑构造 | 5 |
| 3 | 工业建筑构造 | 5 |
| 4 | 道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造 | 5 |
| 5 | 地下工程的分类、组成及构造 | 5 |
| 6 | 工程材料 | 5 |
| 7 | 工程施工技术 | 10 |
| 8 | 工程经济 | 10 |
| 9 | 工程项目管理 | 10 |
| 10 | 工程建设全过程造价管理 | 10 |
| 11 | 建设工程计价依据 | 10 |
| 12 | 工程量清单的编制 | 10 |
| 13 | 工程量清单计价 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

2、《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配见表二

表二  《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配表

| 项次 |  | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规（50%） | 中华人民共和国建筑法 | 5 |
|  |  | 中华人民共和国招标投标法及其实施条例 | 10 |
|  |  | 中华人民共和国合同法（法律）及其司法解释（最高人民法院） | 10 |
|  |  | 建设工程安全生产管理条例 | 5 |
|  |  | 建设工程质量管理条例 | 5 |
|  |  | 建设工程价款结算暂行办法与湖南省建设工程造价管理办法 | 5 |
|  |  | 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 | 5 |
|  |  | 湖南省建筑工程材料预算价格编制与管理办法 | 5 |
| 2 | 技术标准 (50%) | 建筑安装工程费用项目构成 | 10 |
|  |  | 建设工程工程量清单计价规范 | 40 |
| 合计 |  |  | 100 |

3、《专业实务》科目考试内容及权重分配见表三

表三  《专业实务》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑安装工程消耗量标准应用 | 40 |
| 2 | 建筑安装工程计价 |  |
| 3 | 建筑安装工程工程量计算 |  |
| 4 | 建筑项目经济评价 | 20 |
| 5 | 工程设计、施工的技术经济分析 |  |
| 6 | 建设工程设计、施工招投标管理 | 40 |
| 7 | 建设工程合同管理与竣工结算 |  |
| 8 | 网络信息技术应用和国外工程造价管理 |  |
| 合计 |  | 100 |

- 其中1、2、3项合并分建筑、安装两个专业出两道题，考生二选一（20分）

- 其中4、5合并出一道题（10分）

- 其中6、7、8合并出一道题（20分）

二、参考书目

1、高职、大专、本科工程造价专业系列教材

（1）《建筑制图与识图》

（2）《建筑构造》

（3）《建筑施工》

（4）《建筑材料》

（5）《房屋建筑学》

（7）《工程地质与地基基础》

（8）《工程经济学》

（9）《工程造价（估价）》

（10）《建设法规》

（11）《工程项目管理》

（12）《工程合同管理》

（13）全国造价工程师执业资格考试培训教材

2、现行法律法规

（1）中华人民共和国建筑法

（2）中华人民共和国招标投标法及其实施条例

（3）中华人民共和国合同法（法律）及其司法解释（最高人民法院）

（4）建设工程安全生产管理条例

（5）建设工程质量管理条例

（6）建设工程价款结算暂行办法与湖南省建设工程造价管理办法

（7）建筑工程施工发包与承包计价管理办法（法规）

（8）湖南省建筑工程材料预算价格编制与管理办法（法规）

3、现行技术规范、标准

（1）建筑安装工程费用项目构成

（2）建设工程工程量清单计价规范

（3）工程造价咨询业务操作指导规程

（4）建筑工程面积计算规范

三、其他说明

1、本考纲中所列明的法律法规及相关学习资料截止时间为上年的12月31日。

2、本考纲中所列明的技术规范、标准截止时间为上年的12月31日。